# SLG Sentinel 工程规格书 v2

双模架构 + GitHub Actions · SLG游戏营销舆情监控系统

文档版本：v2.0  |  编制人：泽奥  |  日期：2026-04-15

文档性质：技术实施规格书（可直接交付 AI Coding Agent 执行）

## 目 录

- 项目总览与架构哲学

- 依赖策略——确定版

- 数据模型定义（models.py）

- CSV 存储引擎（csv_store.py）

- 各平台 Adapter 详细实现规格

  - 5.1 BilibiliAdapter

  - 5.2 YouTubeAdapter

  - 5.3 TapTapAdapter

  - 5.4 MediaCrawlerBridge（仅本地运行）

- GitHub Actions 工作流设计

- GitHub Actions 关键约束与设计决策

- 关键词配置文件（keywords.yaml）

- CLI 入口设计（cli.py）

- 实施路线图（Phase by Phase）

- 注意事项与工程纪律

# 1. 项目总览与架构哲学

slg-sentinel 是一套面向 SLG（策略类）手游的营销舆情监控系统。系统自动从多个内容平台（B站、YouTube、TapTap、抖音、快手、小红书）采集视频/评论/评测数据，执行情感分析与用户画像推断，并生成周度分析报告。

### 1.1 三条铁律

以下三条原则具有最高优先级，贯穿所有设计决策。任何实现方案若违反铁律则自动否决。

铁律 ①：零侵入 所有第三方仓库通过 pip 包引入，不修改源码，随时可 pip upgrade。如需定制行为，仅通过子类化、配置注入或子进程桥接实现。

铁律 ②：双模运行 免登录平台（B站搜索/评论、YouTube、TapTap）通过 GitHub Actions 定时执行；需登录平台（抖音、快手、小红书、B站深度功能）仅在本地/服务器执行。两种模式共享同一套代码，通过 --mode actions¦local 开关区分。

铁律 ③：CSV 即数据库 全部数据存储使用 CSV 文件，通过 git push 提交到独立的 data 分支。不引入任何数据库依赖。CSV 编码统一为 UTF-8 with BOM（兼容 Excel 直接打开中文）。

### 1.2 核心架构——项目目录结构

以下为完整的项目目录树，实施时必须严格遵循此结构：

slg-sentinel/
├── .github/workflows/              # GitHub Actions 工作流
│   ├── crawl-bilibili.yml          # B站采集（每日，免登录）
│   ├── crawl-youtube.yml           # YouTube采集（每日，免登录）
│   ├── crawl-taptap.yml            # TapTap采集（每日，免登录）
│   └── weekly-analysis.yml         # 周度分析报告生成
├── src/
│   ├── core/                       # 核心框架
│   │   ├── models.py               # 数据模型（dataclass）
│   │   ├── csv_store.py            # CSV 读写引擎
│   │   ├── keyword_expander.py     # AI 搜索词扩展
│   │   └── config.py               # 全局配置
│   ├── adapters/                   # 平台适配器（唯一需要编写的代码）
│   │   ├── base.py                 # 适配器抽象基类
│   │   ├── bilibili.py             # B站适配器
│   │   ├── youtube.py              # YouTube适配器
│   │   ├── taptap.py               # TapTap适配器
│   │   └── mediacrawler_bridge.py  # MediaCrawler桥接（仅本地）
│   ├── analysis/                   # 分析层
│   │   ├── sentiment.py            # 情感分析
│   │   ├── user_profiler.py        # 用户画像推断
│   │   └── weekly_report.py        # 周报生成
│   └── cli.py                      # 命令行入口
├── data/                           # CSV 数据存储（git 管理，data 分支）
│   ├── bilibili/
│   │   ├── videos/                 # {YYYY-MM-DD}_videos.csv
│   │   └── comments/              # {YYYY-MM-DD}_{bvid}_comments.csv
│   ├── youtube/
│   │   ├── videos/
│   │   └── comments/
│   ├── taptap/
│   │   ├── reviews/
│   │   └── user_games/
│   └── snapshots/                  # 每日指标快照（用于计算增量）
├── keywords.yaml                   # 跟踪关键词配置
├── targets.yaml                    # 跟踪目标（频道/UP主/游戏ID）
├── pyproject.toml
└── README.md

# 2. 依赖策略——确定版

下表列出所有外部依赖的最终选型。此表为确定版，实施过程中不得擅自增减依赖。

| 平台 | 底层工具 | Stars | 引入方式 | 登录需求 | 运行环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B站（视频/搜索/评论） | bilibili-api-python | 3.8k | pip install bilibili-api-python | 免登录（Wbi签名自动处理） | GitHub Actions ✅ |
| B站（用户收藏夹/关注列表） | bilibili-api-python | 3.8k | pip install | 需Cookie（小号SESSDATA） | 本地/服务器 |
| YouTube（搜索/元数据/评论） | yt-dlp | 155k | pip install yt-dlp | 完全免登录 | GitHub Actions ✅ |
| YouTube（频道视频列表浏览） | scrapetube | 501 | pip install scrapetube | 完全免登录 | GitHub Actions ✅ |
| YouTube（大量评论专项采集） | youtube-comment-downloader | 1.2k | pip install youtube-comment-downloader | 完全免登录 | GitHub Actions ✅ |
| TapTap | 自建（requests + BeautifulSoup） | N/A | 项目自有代码 | 完全免登录 | GitHub Actions ✅ |
| 抖音/快手/小红书 | MediaCrawler | 47.7k | git submodule | 需扫码登录 | ⚠️ 仅本地 |

### 2.1 为什么 YouTube 用三个工具

- yt-dlp（主力工具）：ytsearch:关键词 搜索 + extract_info(download=False) 元数据提取 + --write-comments 评论导出。155k ⭐，是最稳定的 YouTube 数据提取工具。

- scrapetube（频道浏览补充）：scrapetube.get_channel(channel_id, sort_by='popular') 可以按播放量排序获取频道所有视频。yt-dlp 做此操作需要先获取频道页面再逐个解析，不如 scrapetube 直接。501 ⭐，5年历史，491个项目使用，是成熟的中型项目。

- youtube-comment-downloader（专项评论采集）：当需要大量采集某视频评论时，比 yt-dlp 的 --write-comments 更高效（yt-dlp 主要是下载器，评论只是附带功能）。1.2k ⭐。

### 2.2 关于 tubescrape 的 InnerTube API 思路

tubescrape（4 ⭐，2026年3月新项目）使用 YouTube 的 InnerTube API（POST https://www.youtube.com/youtubei/v1/search），核心只依赖 httpx，无需 API Key。虽然不应作为依赖引入（Stars 过低、项目过新），但其方案值得作为技术储备。

技术储备：InnerTube API 调用模式 如果未来 yt-dlp 的搜索功能被 YouTube 限制，可参考 tubescrape 的 InnerTube 调用模式，在我们自己的代码中实现一个轻量级搜索模块： • Endpoint：POST https://www.youtube.com/youtubei/v1/search • 请求体：需要包含 context.client（clientName: "WEB", clientVersion: "2.xxx"）和 query 字段 • 认证：无需认证，只需要正确的 client context header

# 3. 数据模型定义（models.py）

所有数据模型使用 Python dataclass 定义，字段与 CSV 列一一对应。以下为四个核心数据模型的完整定义。

### 3.1 VideoSnapshot——视频指标快照

每日采集一次，用于计算周增量。

@dataclass
class VideoSnapshot:
    """视频指标快照——每日采集一次，用于计算周增量"""
    platform: str          # bilibili / youtube / douyin / kuaishou / xiaohongshu
    video_id: str          # BV号 / YouTube video ID / 其他平台ID
    title: str
    author: str
    author_id: str
    snapshot_date: str     # YYYY-MM-DD
    view_count: int
    like_count: int
    comment_count: int
    share_count: int       # B站=分享, YouTube=N/A
    favorite_count: int    # B站=收藏, YouTube=N/A
    coin_count: int        # B站=投币, 其他平台=0
    danmaku_count: int     # B站=弹幕, 其他平台=0
    publish_date: str      # 视频发布日期
    tags: str              # 逗号分隔的标签
    url: str               # 原始链接

### 3.2 Comment——评论数据

@dataclass
class Comment:
    """评论数据"""
    platform: str
    video_id: str
    comment_id: str
    author: str
    author_id: str
    content: str
    like_count: int
    reply_count: int
    publish_time: str
    ip_location: str       # B站有IP属地
    sentiment: str         # positive / negative / neutral（分析后填充）
    mentioned_games: str   # 评论中提到的游戏名（分析后填充）

### 3.3 TapTapReview——TapTap 游戏评论

@dataclass
class TapTapReview:
    """TapTap游戏评论"""
    game_id: str
    game_name: str
    review_id: str
    author: str
    author_id: str
    score: int              # 1-5星评分
    content: str
    device: str             # 设备型号
    spent: str              # 游玩时长
    ups: int                # 支持数
    downs: int              # 反对数
    publish_time: str
    sentiment: str
    mentioned_games: str

### 3.4 UserProfile——推断式用户画像

@dataclass
class UserProfile:
    """推断式用户画像"""
    platform: str
    user_id: str
    username: str
    source_video_id: str    # 从哪个视频的评论中发现的
    public_favorites: str   # B站公开收藏夹中的SLG相关内容
    followed_channels: str  # 关注的SLG相关UP主/频道
    taptap_games: str       # TapTap玩过的游戏列表
    comment_mentions: str   # 评论中提到的竞品
    inferred_tags: str      # 推断标签，如"率土+三战双游玩家"

# 4. CSV 存储引擎（csv_store.py）

CSVStore 是全系统唯一的数据持久层。设计约束如下：

### 4.1 核心方法

| 方法签名 | 功能说明 |
| --- | --- |
| save(dataclass_list, platform, data_type) | 自动按日期保存到 data/{platform}/{data_type}/{YYYY-MM-DD}.csv |
| load(platform, data_type, date_range) | 读取指定日期范围的 CSV，返回 dataclass 列表 |
| get_weekly_delta(platform, video_id) | 计算本周 − 上周的指标增量（view_count、like_count 等） |

### 4.2 技术要求

- 使用 Python 标准库 csv 模块，不引入 pandas 依赖（减少 Actions 安装时间）

- CSV 编码统一 UTF-8 with BOM（\ufeff 前缀），兼容 Excel 直接打开中文

- save() 写入时自动添加 CSV 表头（从 dataclass 字段名生成）

- load() 读取时自动跳过 BOM 标记

- 文件路径中的日期格式统一为 YYYY-MM-DD

- 评论文件的命名格式为 {YYYY-MM-DD}_{video_id}_comments.csv

### 4.3 文件路径规则

# 视频快照
data/bilibili/videos/2026-04-15_videos.csv
data/youtube/videos/2026-04-15_videos.csv
# 评论
data/bilibili/comments/2026-04-15_BV1xxxxxxxxxx_comments.csv
data/youtube/comments/2026-04-15_dQw4w9WgXcQ_comments.csv
# TapTap评论
data/taptap/reviews/2026-04-15_reviews.csv
# 每日快照（用于增量计算）
data/snapshots/2026-04-15_snapshots.csv

# 5. 各平台 Adapter 详细实现规格

所有 Adapter 继承自 BaseAdapter 抽象基类（src/adapters/base.py）。基类定义以下抽象方法：

from abc import ABC, abstractmethod
class BaseAdapter(ABC):
    @abstractmethod
    def search_videos(self, keyword: str, **kwargs) -> list:
        """搜索视频，返回 VideoSnapshot 列表"""
        ...
    @abstractmethod
    def get_video_info(self, video_id: str) -> "VideoSnapshot":
        """获取单个视频元数据"""
        ...
    @abstractmethod
    def get_comments(self, video_id: str, **kwargs) -> list:
        """获取评论，返回 Comment 列表"""
        ...

## 5.1 BilibiliAdapter

#### 免登录能力（GitHub Actions 可用）

from bilibili_api import video, search, hot
class BilibiliAdapter(BaseAdapter):
    async def search_videos(self, keyword: str, page: int = 1) -> list[VideoSnapshot]:
        """搜索视频——免登录，Wbi签名自动处理"""
        result = await search.search_by_type(
            keyword=keyword,
            search_type=search.SearchObjectType.VIDEO,
            page=page
        )
        # 解析 result['result'] 列表，映射到 VideoSnapshot
    async def get_video_info(self, bvid: str) -> VideoSnapshot:
        """获取视频详情——免登录"""
        v = video.Video(bvid=bvid)
        info = await v.get_info()
        stat = info['stat']
        # stat 包含: view, like, coin, favorite, share, danmaku, reply
    async def get_comments(self, bvid: str, max_pages: int = 10) -> list[Comment]:
        """获取评论——免登录（但深度翻页建议用Cookie）"""
        # 使用 comment.get_comments(bvid, ...) 分页获取
        # 每条评论包含: content, mid(用户ID), uname, like, rcount, location(IP属地)
    async def get_hot_videos(self, category: str = "game") -> list[VideoSnapshot]:
        """获取热门视频——免登录"""
        # 使用 hot 模块获取

#### 需 Cookie 能力（仅本地运行）

async def get_user_favorites(self, uid: int, credential: Credential) -> list:
        """获取用户公开收藏夹——需要登录态"""
        from bilibili_api import favorite_list
        # favorite_list.get_video_favorite_list(uid, credential=credential)
    async def get_user_followings(self, uid: int, credential: Credential) -> list:
        """获取用户关注列表——需要登录态"""
        # API: /x/relation/followings?vmid=uid

实现要点 • bilibili-api-python 内部自动处理 Wbi 签名，无需手动计算 • 异步调用使用 asyncio.run() 在 CLI 层统一调度 • 评论翻页免登录时建议限制在 10 页以内，深度翻页需 Cookie

## 5.2 YouTubeAdapter

全部免登录，GitHub Actions 完全可用。

import yt_dlp
import scrapetube
from youtube_comment_downloader import YoutubeCommentDownloader
class YouTubeAdapter(BaseAdapter):
    def search_videos(self, keyword: str, max_results: int = 20) -> list[VideoSnapshot]:
        """搜索视频——yt-dlp ytsearch"""
        ydl_opts = {
            'quiet': True,
            'extract_flat': False,   # 需要完整info
            'skip_download': True,   # 不下载视频
        }
        with yt_dlp.YoutubeDL(ydl_opts) as ydl:
            result = ydl.extract_info(
                f"ytsearch{max_results}:{keyword}", download=False
            )
            # result['entries'] 包含每个视频的完整元数据
            # 每个 entry 有: title, view_count, like_count, comment_count,
            #               upload_date, tags, channel, channel_id, description 等
    def get_video_info(self, video_id: str) -> VideoSnapshot:
        """获取单个视频元数据——yt-dlp"""
        with yt_dlp.YoutubeDL({'quiet': True, 'skip_download': True}) as ydl:
            info = ydl.extract_info(
                f"https://www.youtube.com/watch?v={video_id}", download=False
            )
            # 映射到 VideoSnapshot
    def get_channel_videos(self, channel_id: str,
                           sort_by: str = 'popular',
                           limit: int = 50) -> list:
        """获取频道视频列表——scrapetube"""
        videos = scrapetube.get_channel(
            channel_id, sort_by=sort_by, limit=limit
        )
        # 返回 generator，每个 video 包含 videoId, title 等基础信息
        # 如需完整 stat，再用 get_video_info 逐个补充
    def get_comments(self, video_url: str, sort_by: int = 0) -> list[Comment]:
        """获取评论——youtube-comment-downloader"""
        downloader = YoutubeCommentDownloader()
        comments = downloader.get_comments_from_url(
            video_url, sort_by=sort_by
        )
        # sort_by: 0=热度, 1=时间
        # 每条 comment 有: text, time, author, channel, votes, heart, reply

## 5.3 TapTapAdapter

完全自建，免登录。使用 requests 直接调用 TapTap 移动端 API。

import requests
import time
class TapTapAdapter(BaseAdapter):
    BASE_URL = 'https://api.taptapdada.com'
    HEADERS = {
        'User-Agent': 'okhttp/3.10.0',
    }
    X_UA = 'V=1&PN=TapTap&VN_CODE=593&LOC=CN&LANG=zh_CN&CH=default'
    def get_reviews(self, app_id: str, sort: str = 'new',
                    max_pages: int = 50) -> list[TapTapReview]:
        """获取游戏评论——免登录"""
        reviews = []
        for page in range(max_pages):
            params = {
                'app_id': app_id,
                'sort': sort,        # 'new' 或 'hot'
                'from': page * 10,
                'X-UA': self.X_UA,
            }
            resp = requests.get(
                f'{self.BASE_URL}/review/v1/by-app',
                params=params, headers=self.HEADERS
            )
            data = resp.json()
            if not data.get('data', {}).get('list'):
                break
            for item in data['data']['list']:
                review = TapTapReview(
                    game_id=app_id,
                    game_name='',          # 需从外部传入或单独查询
                    review_id=str(item['id']),
                    author=item['author']['name'],
                    author_id=str(item['author']['id']),
                    score=item['score'],
                    content=item['contents']['text'],
                    device=item.get('device', ''),
                    spent=item.get('spent', ''),
                    ups=item.get('ups', 0),
                    downs=item.get('downs', 0),
                    publish_time=item['updated_time'],
                    sentiment='',
                    mentioned_games='',
                )
                reviews.append(review)
            time.sleep(1)  # 礼貌延迟
        return reviews
    def get_user_games(self, user_id: str) -> list[str]:
        """获取用户玩过的游戏列表——免登录，公开数据"""
        # TapTap用户主页的"玩过的游戏"是公开的
        # 具体API端点需要实际测试确认

## 5.4 MediaCrawlerBridge（仅本地运行）

⚠️ 重要警告 MediaCrawler 在 GitHub Actions 中不可用（需要扫码登录）。此适配器仅在本地/服务器环境使用。CLI 调用时必须指定 --mode local。

关键设计：不修改 MediaCrawler 源码，通过子进程桥接。

import subprocess
from pathlib import Path
class MediaCrawlerBridge:
    """桥接MediaCrawler，仅在本地环境使用"""
    PLATFORM_MAP = {
        'douyin': 'dy',
        'kuaishou': 'ks',
        'xiaohongshu': 'xhs',
    }
    def run(self, platform: str, keywords: list[str]):
        """通过subprocess执行MediaCrawler"""
        # 1. 生成临时runner脚本（注入配置，不修改源文件）
        runner_script = self._generate_runner(platform, keywords)
        tmp_path = Path(f'/tmp/mc_runner_{platform}.py')
        tmp_path.write_text(runner_script)
        # 2. 在MediaCrawler目录下执行
        mc_dir = (Path(__file__).parent.parent.parent
                  / 'third_party' / 'MediaCrawler')
        result = subprocess.run(
            ['python', str(tmp_path)],
            cwd=str(mc_dir),
            capture_output=True, text=True, timeout=3600
        )
        # 3. 读取MediaCrawler输出的CSV/JSON
        # 4. 转换为我们的 VideoSnapshot/Comment 数据模型
        # 5. 删除临时脚本
    def _generate_runner(self, platform, keywords):
        """生成临时运行脚本——通过sys.path和config注入，不修改源文件"""
        return f'''
import sys
sys.path.insert(0, '.')
from config import base_config
base_config.PLATFORM = "{self.PLATFORM_MAP[platform]}"
base_config.KEYWORDS = {keywords}
base_config.SAVE_DATA_OPTION = "csv"
# ... 其他配置覆盖
from main import main
import asyncio
asyncio.run(main())
'''

# 6. GitHub Actions 工作流设计

每个平台对应一个独立的工作流文件，通过 cron 定时触发并错开执行时间以避免 git push 冲突。

### 6.1 crawl-bilibili.yml

name: B站数据采集
on:
  schedule:
    - cron: '0 16 * * *'   # UTC 16:00 = 北京时间次日 0:00
  workflow_dispatch:        # 允许手动触发
jobs:
  crawl:
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 30
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          ref: data            # checkout data 分支
      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: '3.11'
      - name: Cache pip
        uses: actions/cache@v4
        with:
          path: ~/.cache/pip
          key: pip-bilibili-${{ hashFiles('pyproject.toml') }}
      - name: Install dependencies
        run: pip install bilibili-api-python
      - name: Run crawler
        run: python -m src.cli crawl --platform bilibili --mode actions
        env:
          KEYWORDS_FILE: keywords.yaml
      - name: Commit data
        run: |
          git config user.name "slg-sentinel-bot"
          git config user.email "bot@slg-sentinel"
          git add data/
          git diff --staged --quiet || git commit -m "📊 bilibili snapshot $(date +%Y-%m-%d)"
          git push

### 6.2 crawl-youtube.yml

name: YouTube数据采集
on:
  schedule:
    - cron: '30 16 * * *'  # 错开30分钟，避免并发
  workflow_dispatch:
jobs:
  crawl:
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 30
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          ref: data
      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: '3.11'
      - name: Install dependencies
        run: pip install yt-dlp scrapetube youtube-comment-downloader
      - name: Run crawler
        run: python -m src.cli crawl --platform youtube --mode actions
      - name: Commit data
        run: |
          git config user.name "slg-sentinel-bot"
          git config user.email "bot@slg-sentinel"
          git add data/
          git diff --staged --quiet || git commit -m "📊 youtube snapshot $(date +%Y-%m-%d)"
          git push

### 6.3 crawl-taptap.yml

结构与上述两个工作流相同，关键差异：

| 配置项 | 值 |
| --- | --- |
| cron | '0 17 * * *'（UTC 17:00 = 北京时间次日 1:00） |
| 依赖安装 | pip install requests beautifulsoup4 |
| 运行命令 | python -m src.cli crawl --platform taptap --mode actions |
| commit message | 📊 taptap snapshot $(date +%Y-%m-%d) |

### 6.4 weekly-analysis.yml

name: 周度分析报告
on:
  schedule:
    - cron: '0 2 * * 1'    # 每周一 UTC 02:00 = 北京时间 10:00
  workflow_dispatch:
jobs:
  analyze:
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 60
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          ref: data
      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: '3.11'
      - name: Install dependencies
        run: |
          pip install bilibili-api-python yt-dlp scrapetube \
                      youtube-comment-downloader requests beautifulsoup4
      - name: Generate weekly report
        run: python -m src.cli analyze --type weekly
        env:
          DEEPSEEK_API_KEY: ${{ secrets.DEEPSEEK_API_KEY }}
      - name: Commit report
        run: |
          git config user.name "slg-sentinel-bot"
          git config user.email "bot@slg-sentinel"
          git add data/ reports/
          git diff --staged --quiet || git commit -m "📈 weekly report $(date +%Y-%m-%d)"
          git push

# 7. GitHub Actions 关键约束与设计决策

| 序号 | 约束/决策 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公开仓库免费无限分钟 | 推荐使用公开仓库。注意不要把 Cookie 等敏感信息提交到代码中。 |
| 2 | 私有仓库 2000 分钟/月 | 标准 runner，足够每日 3 个平台各 30 分钟（日均 90 分钟 × 30 天 = 2700 分钟，需留意用量）。 |
| 3 | 单 job 最长运行 6 小时 | 我们的各采集 job 设置 timeout-minutes: 30，远低于此限制。 |
| 4 | 数据存储在 data 分支 | 与代码分支（main）分离。main 分支：源代码、配置文件、工作流定义。data 分支：CSV 数据文件、周报。避免代码 PR 触发数据采集冲突。 |
| 5 | Secrets 管理 | DEEPSEEK_API_KEY：AI 分析用（周报生成）。BILI_SESSDATA（可选）：B站深度用户画像时用。不要在 Actions 中存储 MediaCrawler 需要的 Cookie——这些平台需要扫码登录，必须在本地执行。 |
| 6 | 错开各平台的 cron 时间 | B站 UTC 16:00 → YouTube UTC 16:30 → TapTap UTC 17:00。避免多个 job 同时 git push 造成冲突。 |
| 7 | workflow_dispatch | 所有工作流都支持手动触发（workflow_dispatch），方便调试和紧急数据采集。 |

# 8. 关键词配置文件（keywords.yaml）

# ===========================
# SLG Sentinel 关键词配置文件
# ===========================
# 种子关键词——AI会自动扩展
seed_keywords:
  games:
    - 率土之滨
    - 三国志战略版
    - 万国觉醒
    - 文明与征服
    - 鸿图之下
    - 寰宇之战
  categories:
    - SLG手游
    - 策略战争游戏
# 跟踪目标
targets:
  bilibili_channels:
    - name: "率土之滨官方"
      uid: "xxx"          # 替换为实际UID
    # ... 按需添加
  youtube_channels:
    - name: "SLG游戏评测频道"
      channel_id: "UCxxx"  # 替换为实际频道ID
    # ... 按需添加
  taptap_games:
    - name: "率土之滨"
      app_id: "xxx"        # 替换为实际App ID
    # ... 按需添加
# 扩展配置
expansion:
  enabled: true
  llm_provider: deepseek   # 或 openai / qwen
  max_expanded_keywords: 50

配置说明 keywords.yaml 和 targets.yaml 可以在公开仓库中存放，不含敏感信息。所有 Cookie / API Key 只通过 GitHub Secrets 或本地环境变量注入。

# 9. CLI 入口设计（cli.py）

CLI 是系统唯一的用户入口，使用 argparse 实现。以下为完整的命令体系：

### 9.1 采集命令

# GitHub Actions 模式（免登录，仅采集基础数据）
python -m src.cli crawl --platform bilibili --mode actions
python -m src.cli crawl --platform youtube --mode actions
python -m src.cli crawl --platform taptap --mode actions
# 本地模式（完整功能）
python -m src.cli crawl --platform bilibili --mode local
python -m src.cli crawl --platform douyin --mode local      # 需要 MediaCrawler
python -m src.cli crawl --platform kuaishou --mode local     # 需要 MediaCrawler
python -m src.cli crawl --platform xiaohongshu --mode local  # 需要 MediaCrawler

### 9.2 用户画像命令

# 需Cookie，仅本地
python -m src.cli profile --platform bilibili --video-id BVxxx

### 9.3 分析命令

# 周度分析报告
python -m src.cli analyze --type weekly
# 单日情感分析
python -m src.cli analyze --type sentiment --platform bilibili --date 2026-04-14

### 9.4 关键词扩展命令

# 使用 DeepSeek 扩展关键词
python -m src.cli expand-keywords --provider deepseek

### 9.5 argparse 结构要求

CLI 使用 argparse.add_subparsers() 实现子命令分发：

| 子命令 | 必需参数 | 可选参数 |
| --- | --- | --- |
| crawl | --platform, --mode | --date（默认今天）, --keywords-file（默认 keywords.yaml） |
| profile | --platform, --video-id | --max-users（默认 100） |
| analyze | --type | --platform, --date, --output-dir（默认 reports/） |
| expand-keywords | 无 | --provider（默认 deepseek）, --max-keywords（默认 50） |

# 10. 实施路线图（Phase by Phase）

以下为分阶段实施计划。每个 Phase 结束时必须有明确的验证标准。

Phase 0：骨架搭建（Day 1–2）

| 任务 | 产出物 |
| --- | --- |
| 创建完整项目目录结构 | 所有目录和 __init__.py 文件 |
| 实现 models.py（所有 dataclass） | src/core/models.py |
| 实现 csv_store.py | src/core/csv_store.py |
| 实现 config.py + keywords.yaml + targets.yaml | 配置加载模块和配置文件模板 |
| 实现 cli.py 骨架（argparse） | src/cli.py |
| 初始化 git，创建 main 和 data 两个分支 | Git 仓库 |

验证命令：python -m src.cli --help 输出所有子命令说明。

Phase 1：B站适配器（Day 3–5）

| 任务 | 产出物 |
| --- | --- |
| 实现 BilibiliAdapter（免登录部分） | src/adapters/bilibili.py |
| 搜索 → VideoSnapshot → CSV | data/bilibili/videos/ 下的 CSV 文件 |
| 评论 → Comment → CSV | data/bilibili/comments/ 下的 CSV 文件 |
| 每日快照 → snapshots/ → CSV | data/snapshots/ 下的 CSV 文件 |
| 编写 crawl-bilibili.yml | .github/workflows/crawl-bilibili.yml |

验证命令：python -m src.cli crawl --platform bilibili --mode actions 产出 CSV 文件。

Phase 2：YouTube 适配器（Day 6–8）

| 任务 | 产出物 |
| --- | --- |
| 实现 YouTubeAdapter（yt-dlp 搜索 + 元数据，scrapetube 频道，youtube-comment-downloader 评论） | src/adapters/youtube.py |
| 编写 crawl-youtube.yml | .github/workflows/crawl-youtube.yml |

验证命令：python -m src.cli crawl --platform youtube --mode actions 产出 CSV 文件。

Phase 3：TapTap 适配器（Day 9–10）

| 任务 | 产出物 |
| --- | --- |
| 实现 TapTapAdapter（requests 直接调 API） | src/adapters/taptap.py |
| 编写 crawl-taptap.yml | .github/workflows/crawl-taptap.yml |

验证命令：python -m src.cli crawl --platform taptap --mode actions 产出 CSV 文件。

Phase 4：分析层（Day 11–15）

| 任务 | 产出物 |
| --- | --- |
| AI 关键词扩展 | src/core/keyword_expander.py |
| 情感分析——先用简单规则+关键词，后续可接 LLM | src/analysis/sentiment.py |
| 周度增量计算 | csv_store.get_weekly_delta() 完整实现 |
| 周报生成 → Markdown 格式 | src/analysis/weekly_report.py + reports/ 目录 |
| 编写 weekly-analysis.yml | .github/workflows/weekly-analysis.yml |

验证命令：python -m src.cli analyze --type weekly 产出 Markdown 周报。

Phase 5：进阶功能（Day 16–20）

| 任务 | 产出物 |
| --- | --- |
| MediaCrawlerBridge（仅本地） | src/adapters/mediacrawler_bridge.py |
| B站用户画像推断（需 Cookie） | src/analysis/user_profiler.py |
| TapTap 用户玩过的游戏交叉分析 | 集成进 user_profiler.py |
| 评论中竞品提及提取 | 集成进 sentiment.py 或独立模块 |

验证命令：python -m src.cli profile --platform bilibili --video-id BVxxx 产出用户画像 CSV。

# 11. 注意事项与工程纪律

| 序号 | 规则 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 礼貌爬取 | 所有 Adapter 统一限制请求频率。B站和 TapTap 每请求间隔 ≥ 1 秒。YouTube 工具自行管理频率，无需额外限制。 |
| 2 | 错误处理 | 网络超时、API 限流、数据格式变更都要有 try-except 和日志记录。使用 Python 标准库 logging 模块，日志格式：[%(asctime)s] %(levelname)s %(name)s: %(message)s。 |
| 3 | 幂等性 | 同一天重复运行不会产生重复数据。通过「日期 + video_id」去重：写入前检查当天 CSV 是否已存在相同 video_id 的记录。 |
| 4 | Git 冲突预防 | 每个平台的 Actions 工作流错开至少 30 分钟。git push 前先 git pull --rebase。 |
| 5 | CSV 大文件 | 如果单个 CSV 超过 50MB，按月份分片（{YYYY-MM}_videos.csv）。必要时在 .gitattributes 中配置 Git LFS。 |
| 6 | 安全 | keywords.yaml 和 targets.yaml 可以在公开仓库中，不含敏感信息。Cookie / API Key 只通过 GitHub Secrets 或本地环境变量注入。绝不在代码中硬编码任何凭证。 |

给实施者的提醒 本规格书包含了所有必需的架构决策、数据模型、API 调用示例和工作流配置。实施时应按 Phase 0 → Phase 5 的顺序逐阶段推进，每个 Phase 结束后通过验证命令确认产出物正确，再进入下一阶段。如遇到第三方 API 变更，优先在 Adapter 层适配，不要修改 core 层和数据模型。

— SLG Sentinel 工程规格书 v2 · 完 —